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МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  НОВО – ПОЛТАВСКОЕ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ  ЩЫIЭ  ПРОХЛАДНЭ  МУНИЦИПАЛЬНЭ  РАЙОНЫМ
ЩЫЩ НОВО – ПОЛТАВСКЭ  КЪУАЖЭ  ЖЫЛАГЬУЭМ И  ЩIЫПIЭ  АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ПРОХЛАДНА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ
НОВО - ПОЛТАВСКОЕ  ЭЛ  ПОСЕЛЕНИЯСНЫ  ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫ


                      П – и   361017   КБР    Прохладненский район     с. Ново-Полтавское  ул. Третьякова,  126    тел. 9–99-88

« 27 » марта 2025 г.                                                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 24_                                                                                                                                                                                                                             
            УНАФЭ   №___ 
										               БЕГИМИ   №___

 «О проведении работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий с.п.Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района в апреле-мае 2025 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Правительства КБР от 19.03.2013 г. №97-ПП «О мерах по улучшению санитарно - экологического состояния Кабардино-Балкарской Республики», в целях улучшения санитарной обстановки, пресечения несанкционированных свалок, проведения мероприятий по благоустройству и озеленению сельского поселения, для координации и оперативного контроля за ходом работ по санитарной очистке, благоустройству и озеленению с.п.Ново-Полтавского местная администрация с.п.Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района  п остановляет:

1. Провести с 1 апреля по 31 мая  2025 года работы по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории с.п.Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района.
2.  Для подготовки двухмесячника, координации работ и оперативного контроля над  ходом  благоустроительных работ:
-  образовать и утвердить комиссию по контролю за ходом проведения мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий населенного пункта (приложение №1);
-  утвердить план мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории муниципального образования в апреле-мае 2025 года (приложение №2);
-  определить единым санитарным днем - последнюю пятницу каждого месяца.
3. Рекомендовать руководителям учреждений, сельхозпредприятий, расположенных на территории с.п.Ново-Полтавское независимо от форм собственности осуществлять мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленению занимаемых территорий и оказать содействие в проведении работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению всего муниципального образования.
4. Настоящее постановление обнародовать согласно Устава с.п.Ново-Полтавское и разместить на официальном сайте местной администрации с.п.Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации
сельского поселения Ново-Полтавское
Прохладненского муниципального района КБР                                                          Е.Ф. Русакевич

                                                                                                               
 Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением местной администрации с.п.Ново- Полтавское Прохладненского муниципального района КБР
от 27 марта 2025 г. № 24

СОСТАВ КОМИССИИ 
по контролю за ходом проведения месячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории с.п.Ново-Полтавского Прохладненского муниципального района.



Русакевич Е.Ф.	- и.о. главы местной администрации  с.п.Ново-Полтавское,          председатель комиссии.

Члены комиссии:	
Стефанова И.А. главный специалист местной администрации с.п.Ново-
                             Полтавское; 

Попова Н.В.      главный специалист местной администрации с.п.Ново-
                             Полтавское;

Свирина И.Д.   и.о.директора МКОУ «ООШ им.И.Радченко с.Ново-                  Полтавского»;


Кочитова Е.И. директор МКУК «КДЦ с.Ново-Полтавского»;

Казаков Р.С. депутат Совета местного самоуправления с.п.Ново-Полтавское;

Касимова Е.С.   зам.председателя Совета местного самоуправления с.п.Ново-
                          Полтавского.








Приложение № 2
План 
мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению с.п.Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района в апреле-мае 2025 года


	N п/п
	Наименование мероприятий
	Объем работ
	Ответственные, исполнители
	Срок исполнения
	Примечание

	
	I.Мероприятия, проводимые в подготовительный период

	1.
	Проведение совещаний с руководителями подведомственных организаций, сельхозпредприятий, представителями общественности, и землепользователями по вопросам проведения месячника.
	
	Местная администрация с.п.Ново- Полтавское
	До 01.04.2025г.
	

	2.
	Проведение  рейдов по выявлению мест незаконного складирования мусора и отходов
	
	Местная администрация с.п.Ново- Полтавское
	До 01.04.2025г.
	

	3.
	Проведение предупредительной и разъяснительной работы с населением о необходимости наведения порядка на придомовых и хозяйственных территориях
	
	Местная администрация с.п.Ново- Полтавское
	До 01.04.2025г.
	

	4.
	Оповещение организации, обслуживающей дорогу республиканского значения о необходимости принятия участия  в субботнике по  очистке обочин вдоль дороги
	
	Местная администрация с.п.Ново- Полтавское
	До 01.04.2025г.
	

	5.
	Определение объема работ, сил и средств для их выполнения в ходе проведения месячника
	
	Местная администрация с.п.Ново- Полтавское
	До 01.04.2025г.
	

	
	II. Мероприятия, проводимые в период двухмесячника

	1.
	Санитарная очистка территорий от хозяйственного и бытового мусора (га)
	2 
	Местная администрация с.п.Ново-Полтавское, МКУК «КДЦ с.Ново-Полтавского», МКОУ «ООШ с.Ново-Полтавского»
	апрель-май
	

	2.
	Посадка деревьев и кустарников (шт.)
	20
	Местная администрация с.п.Ново-Полтавское, МКУК «КДЦ с.Ново-Полтавского», МКОУ «ООШ с.Ново-Полтавского»
	март
	

	3.
	Разбивка и устройство цветников, клумб и газонов (шт./кв. м)
	2/25
	Местная администрация с.п.Ново-Полтавское, МКУК «КДЦ с.Ново-Полтавского», МКОУ «ООШ с.Ново-Полтавского»
	апрель-май
	

	4.
	Ремонт автодорог, проезжей части улиц, тротуаров (указать покрытие) (км)
	-
	-
	
	Отсутствие фин. средств

	5.
	Очистка придорожных лесополос (км)
	1 
	Местная администрация с.п.Ново-Полтавское, МКУК «КДЦ с.Ново-Полтавского»
	апрель-май
	

	6.
	Благоустройство памятных и мемориальных мест, мест отдыха (ед.)
	2
	Местная администрация с.п.Ново-Полтавское, МКУК «КДЦ с.Ново-Полтавского», МКОУ «ООШ с.Ново-Полтавского»
	апрель-май
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