МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  НОВО – ПОЛТАВСКОЕ

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ  ЩЫIЭ  ПРОХЛАДНЭ  МУНИЦИПАЛЬНЭ  РАЙОНЫМ

ЩЫЩ НОВО – ПОЛТАВСКЭ  КЪУАЖЭ  ЖЫЛАГЬУЭМ И  ЩIЫПIЭ  АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ПРОХЛАДНА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ

НОВО - ПОЛТАВСКОЕ  ЭЛ  ПОСЕЛЕНИЯСНЫ  ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

П – и   361017   КБР    Прохладненский район     с. Ново-Полтавское  ул. Третьякова,  126    тел. 9–99-88

« 27 » марта 2025 г.                                                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 24_

УНАФЭ   №___

БЕГИМИ   №___

«О проведении работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий с.п.Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района в апреле-мае 2025 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Правительства КБР от 19.03.2013 г. №97-ПП «О мерах по улучшению санитарно - экологического состояния Кабардино-Балкарской Республики», в целях улучшения санитарной обстановки, пресечения несанкционированных свалок, проведения мероприятий по благоустройству и озеленению сельского поселения, для координации и оперативного контроля за ходом работ по санитарной очистке, благоустройству и озеленению с.п.Ново-Полтавского местная администрация с.п.Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района  п остановляет:

- Провести с 1 апреля по 31 мая  2025 года работы по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории с.п.Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района.

- Для подготовки двухмесячника, координации работ и оперативного контроля над  ходом  благоустроительных работ:

-  образовать и утвердить комиссию по контролю за ходом проведения мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий населенного пункта (приложение №1);

-  утвердить план мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории муниципального образования в апреле-мае 2025 года (приложение №2);

-  определить единым санитарным днем - последнюю пятницу каждого месяца.

- Рекомендовать руководителям учреждений, сельхозпредприятий, расположенных на территории с.п.Ново-Полтавское независимо от форм собственности осуществлять мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленению занимаемых территорий и оказать содействие в проведении работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению всего муниципального образования.

- Настоящее постановление обнародовать согласно Устава с.п.Ново-Полтавское и разместить на официальном сайте местной администрации с.п.Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации

сельского поселения Ново-Полтавское

Прохладненского муниципального района КБР                                                          Е.Ф. Русакевич

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением местной администрации с.п.Ново- Полтавское Прохладненского муниципального района КБР

от 27 марта 2025 г. № 24

СОСТАВ КОМИССИИ

по контролю за ходом проведения месячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории с.п.Ново-Полтавского Прохладненского муниципального района.

Русакевич Е.Ф.	- и.о. главы местной администрации  с.п.Ново-Полтавское,          председатель комиссии.

Члены комиссии:

Стефанова И.А. главный специалист местной администрации с.п.Ново-

Полтавское;

Попова Н.В.      главный специалист местной администрации с.п.Ново-

Полтавское;

Свирина И.Д.   и.о.директора МКОУ «ООШ им.И.Радченко с.Ново-                  Полтавского»;

Кочитова Е.И. директор МКУК «КДЦ с.Ново-Полтавского»;

Казаков Р.С. депутат Совета местного самоуправления с.п.Ново-Полтавское;

Касимова Е.С.   зам.председателя Совета местного самоуправления с.п.Ново-

Полтавского.

Приложение № 2

План

мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению с.п.Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района в апреле-мае 2025 года

| N п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Ответственные, исполнители | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I.Мероприятия, проводимые в подготовительный период |  |  |  |  |
| 1. | Проведение совещаний с руководителями подведомственных организаций, сельхозпредприятий, представителями общественности, и землепользователями по вопросам проведения месячника. |  | Местная администрация с.п.Ново- Полтавское | До 01.04.2025г. |  |
| 2. | Проведение рейдов по выявлению мест незаконного складирования мусора и отходов |  | Местная администрация с.п.Ново- Полтавское | До 01.04.2025г. |  |
| 3. | Проведение предупредительной и разъяснительной работы с населением о необходимости наведения порядка на придомовых и хозяйственных территориях |  | Местная администрация с.п.Ново- Полтавское | До 01.04.2025г. |  |
| 4. | Оповещение организации, обслуживающей дорогу республиканского значения о необходимости принятия участия в субботнике по очистке обочин вдоль дороги |  | Местная администрация с.п.Ново- Полтавское | До 01.04.2025г. |  |
| 5. | Определение объема работ, сил и средств для их выполнения в ходе проведения месячника |  | Местная администрация с.п.Ново- Полтавское | До 01.04.2025г. |  |
|  | II. Мероприятия, проводимые в период двухмесячника |  |  |  |  |
| 1. | Санитарная очистка территорий от хозяйственного и бытового мусора (га) | 2 | Местная администрация с.п.Ново-Полтавское, МКУК «КДЦ с.Ново-Полтавского», МКОУ «ООШ с.Ново-Полтавского» | апрель-май |  |
| 2. | Посадка деревьев и кустарников (шт.) | 20 | Местная администрация с.п.Ново-Полтавское, МКУК «КДЦ с.Ново-Полтавского», МКОУ «ООШ с.Ново-Полтавского» | март |  |
| 3. | Разбивка и устройство цветников, клумб и газонов (шт./кв. м) | 2/25 | Местная администрация с.п.Ново-Полтавское, МКУК «КДЦ с.Ново-Полтавского», МКОУ «ООШ с.Ново-Полтавского» | апрель-май |  |
| 4. | Ремонт автодорог, проезжей части улиц, тротуаров (указать покрытие) (км) | - | - |  | Отсутствие фин. средств |
| 5. | Очистка придорожных лесополос (км) | 1 | Местная администрация с.п.Ново-Полтавское, МКУК «КДЦ с.Ново-Полтавского» | апрель-май |  |
| 6. | Благоустройство памятных и мемориальных мест, мест отдыха (ед.) | 2 | Местная администрация с.п.Ново-Полтавское, МКУК «КДЦ с.Ново-Полтавского», МКОУ «ООШ с.Ново-Полтавского» | апрель-май |  |