



МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  НОВО – ПОЛТАВСКОЕ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ  ЩЫIЭ  ПРОХЛАДНЭ  МУНИЦИПАЛЬНЭ  РАЙОНЫМ
ЩЫЩ НОВО – ПОЛТАВСКЭ  КЪУАЖЭ  ЖЫЛАГЬУЭМ И  ЩIЫПIЭ  АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ПРОХЛАДНА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ
НОВО - ПОЛТАВСКОЕ  ЭЛ  ПОСЕЛЕНИЯСНЫ  ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫ


                      П – и   361017   КБР    Прохладненский район     с. Ново-Полтавское  ул. Третьякова,  126    тел. 9–99-88

«12» мая 2025г.                                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 30                                                                                                                                                                                                                             
   УНАФЭ   №___ 
									                 БЕГИМИ   №___


О подготовке объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда
сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 07 апреля 2025 года №168-рп «О подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов», во исполнение Приказа Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и в целях качественной и
своевременной подготовки к устойчивой работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов организаций, а также зданий и сооружений социальной сферы, устойчивого функционирования систем теплоэнергетики местная администрация сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить состав комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда, сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. (Приложение №1)  
     2. Утвердить план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. (Приложение № 2).
3. Рекомендовать собственникам жилищного фонда и руководителям организаций провести подготовку внутренних инженерных коммуникаций зданий, находящихся в собственности (на балансе).
4. В своей деятельности Комиссии руководствоваться Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
6. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его подписания.


Исполняющая обязанности главы местной администрации 	
сельского поселения Ново-Полтавское
Прохладненского муниципального района КБР                                    Е.Ф.Русакевич






Приложение 1
к Постановлению местной администрации 
сельского поселения Ново-Полтавское
Прохладненского муниципального района КБР
от 12.05.2025 г. № 30


Состав
 комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов


Русакевич Е.Ф. - И.о. главы местной администрации сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района, председатель комиссии;
Стефанова И.А. -  Главный специалист местной администрации сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района;
Ковылков В.И.  -  Главный инженер, АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания»;
Свирина И.Д.  -   И.о. директора МКОУ «ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского»;

Кочитова Е.И. -  Директор МКУК «КДЦ сельского поселения Ново-Полтавского»;

Представители жилищного фонда (МКД) сельского поселения Ново-Полтавского (по согласованию).





















Приложение 2
к Постановлению местной администрации 
сельского поселения Ново-Полтавское
Прохладненского муниципального района КБР
от 12.05.2025 г. № 30

ПЛАН
мероприятий по подготовке теплоэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года по сельскому поселению 
Ново-Полтавское  Прохладненского муниципального района КБР

	Наименование работ
	Срок исполнения
	ответственные

	1. Мероприятия по подготовке объектов с.п. Ново-Полтавское к отопительному периоду 2025-2026гг.
	до 10 сентября 
	Комиссия по подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства с.п. Ново-Полтавское

	2. Ревизия запорных и регулирующих устройств
	до 01 сентября
	Руководители МКУК «КДЦ с.п. Ново-Полтавского», МКОУ «ООШ                   им.И.Радченко  с.Ново-Полтавского, Местная администрация с.п. Ново-Полтавское, собственники многоквартирных домов

	3. Прочистка грязевиков
	до 01 сентября
	Руководители МКУК «КДЦ с.п. Ново-Полтавского», МКОУ «ООШ                   им.И.Радченко  с.Ново-Полтавского, Местная администрация с.п. Ново-Полтавское, собственники многоквартирных домов

	4. Ревизия дренажных устройств
	до 01 сентября
	Руководители МКУК «КДЦ с.п. Ново-Полтавского», МКОУ «ООШ                   им.И.Радченко  с.Ново-Полтавского, Местная администрация с.п. Ново-Полтавское, собственники многоквартирных домов

	5. Выполнение тепловой изоляции всех трубопроводов теплоснабжения в пределах чердачных и подвальных помещений.
	до 01 сентября
	Руководители МКУК «КДЦ с.п. Ново-Полтавского», МКОУ «ООШ                   им.И.Радченко  с.Ново-Полтавского, Местная администрация с.п. Ново-Полтавское, собственники многоквартирных домов

	6. Проведение ремонта помещений теплового узла: побелка, покраска, обеспечение необходимого освещения и надежное запирание.
	до 01 сентября
	Руководители МКУК «КДЦ с.п. Ново-Полтавского», МКОУ «ООШ                   им.И.Радченко  с.Ново-Полтавского, Местная администрация с.п. Ново-Полтавское, собственники многоквартирных домов

	7. Утепление оконных и дверных проемов, оборудование входных дверей пружинами.
	до 01 сентября 
	Руководители МКУК «КДЦ с.п. Ново-Полтавского», МКОУ «ООШ                   им.И.Радченко  с.Ново-Полтавского, Местная администрация с.п. Ново-Полтавское, собственники многоквартирных домов

	8. Остекление окон и лестничных площадок.
	до 01 сентября 
	Руководители МКУК «КДЦ с.п. Ново-Полтавского», МКОУ «ООШ                   им.И.Радченко  с.Ново-Полтавского, Местная администрация с.п. Ново-Полтавское, собственники многоквартирных домов

	9. Обеспечение утепления квартир жильцами.
	до 01 сентября 
	 собственники многоквартирных домов

	10. Предъявить акты готовности систем теплоснабжения.
	до 01 сентября
	Руководители МКУК «КДЦ с.п. Ново-Полтавского», МКОУ «ООШ                   им.И.Радченко  с.Ново-Полтавского, Местная администрация с.п. Ново-Полтавское, собственники многоквартирных домов

	11. Устранение утечки из канализационных сетей и затопления подземных теплотрасс
	до 01 сентября 
	Руководители МКУК «КДЦ с.п. Ново-Полтавского», МКОУ «ООШ                   им.И.Радченко  с.Ново-Полтавского, Местная администрация с.п. Ново-Полтавское, собственники многоквартирных домов
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