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СОВЕТ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВО-ПОЛТАВСКОЕ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ – БАЛЪКЪЭР   РЕСПУБЛИКЭМ  И ПРОХЛАДНЭ
МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ ЩЫЩ  НОВО – ПОЛТАВСКЭ  КЪУАЖЭМ  И СОВЕТ

КЪБАРТЫ – МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОНУНУ  НОВО – ПОЛТАВСКОЕ  ЭЛ  ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ СОВЕТИ

                      П – и   361017   КБР    Прохладненский район     с. Ново-Полтавское  ул. Третьякова,  126    тел. 9–99-88
 	
РЕШЕНИЕ № 23/1
23-й  сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
28 ноября 2017 г.                                                                                                         с. Ново-Полтавское 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в сельском поселении Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР 

Во исполнении Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2017 г. №156-пп, Уставом сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в  рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Совет сельского поселения  Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

РЕШИЛ:


1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в сельском поселении Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР. 
2. Обнародовать настоящее решение, путем размещения на  персональной странице сельского поселения Ново-Полтавское, размещенной на официальном сайте Прохладеннского муниципального района www.prohladnenskiy.ru  и информационных стендах.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение ступает в силу с момента его официального обнародования.

Председатель Совета местного самоуправления 
сельского поселения Ново-Полтавское:	                  		                                 К.В. Кожухов









Утверждена
Решением сессии  Совета местного самоуправления 
сельского поселения Ново-Полтавское 
Прохладненского муниципального района
 Кабардино-Балкарской Республики от 28.11.2017г.№23/1



Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в сельском поселении Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР»
(в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»)











с.Ново-Полтавское 




2017 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НОВО-ПОЛТАВСКОЕ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
НА 2018 - 2022 ГОДЫ

	Наименование Программы
	«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в сельском поселении Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР» (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
 Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»

	Ответственный исполнитель программы
	Местная администрация сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

	Соисполнители муниципальной программы
	отсутствуют

	Цели Программы
	Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования сельского поселения Ново-Полтавское, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

	Задачи Программы
	Основными задачами Программы являются:
1) Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования сельского поселения Ново-Полтавское.
2) Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  сельского поселения Ново-Полтавское. 
3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованности граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству мест общего пользования и дворовых территорий.

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	Повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов – 6 ед.;
и обустроенных мест массового пребывания населения - 2 ед.

	Срок реализации Программы
	2018-2022 годы

	Подпрограммы
	"Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований";
"Благоустройство общественных территорий и иных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения"

	Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам и уровням бюджетов)
	общий объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы в 2018 - 2022 годах за счет всех источников финансирования составит 2 893,763 тыс. руб<*>, из них:
средства федерального бюджета(92%) – 2 662,262 тыс. руб, в том числе на:
2018 г. – 1 020,941 тыс. руб.
2019 г. – 670,652 тыс. руб.
2020 г. – 406,722 тыс. руб.
2021 г. – 563,947 руб.
2022 г. – 0 руб.
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики(6%)  – 173,626 тыс. рублей, в том числе на:
2018 год – 66,583 тыс. рублей;
2019 год – 43,738 тыс. рублей;
2020 год – 26,525 тыс. рублей;
2021 год – 36,779 руб.;
2022 год - 0 руб.;
средства местного бюджета сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района(2%)  – 57,875 тыс. рублей, в том числе на:
2018 год – 22,194 тыс. рублей;
2019 год – 14,579 тыс. рублей;
2020 год – 8,842 тыс. рублей;
2021 год – 12,260 руб.;
2022 год - 0 руб.;
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования – 2 893,763 тыс.руб., в том числе по годам:
2018 г. – 1 109,718 тыс. руб.
2019 г. – 728,970 тыс. руб.
2020 г. – 442,089 тыс. руб.
2021 год – 612,986 руб.;
2022 год - 0 руб.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования; 
- улучшение внешнего облика поселения.


<*> В Программе объемы финансирования носят прогнозный характер и будут уточнены после принятия постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в целях финансирования мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

[bookmark: _GoBack]1. Характеристика текущего состояния 
благоустройства в муниципальном образовании,
основные проблемы и прогноз развития
Основным приоритетом органов исполнительной власти сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР в области формирования комфортной городской среды на период до 2022 года является изменение внешнего облика сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района за счет благоустройства.
Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальном образовании.
В целях настоящей программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 
Под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие действующим Правилам благоустройства с.п.Ново-Полтавское, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующим строительным, санитарным и иным нормам и правилам.  В связи с этим необходимо уделить особое внимание уровню комфортности рекреационных зон, дворовых территорий, состоянию освещенности  и озеленению территорий. Анализ обеспеченности дворов и территорий общего пользования элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых проездов не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы большинства дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, что приводит и их хаотичной парковки, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. Не во всех дворовых территориях на газонах устроены цветники. До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось не в достаточном мере: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей, либо не осуществлялось вообще. 
Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. 
Социально важным вопросом благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования остается вопрос улучшения наружного освещения улично-дорожной сети, дворовых территорий, площади. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы объемов его строительства, капитального ремонта и модернизации. Сложившееся отставание необходимо устранять, учитывая, что наружное освещение является важным компонентом комфорта и безопасности людей в темное время суток. 
Важнейшей задачей органов местного самоуправления сельского поселения Ново-Полтавское является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. 
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток. 
В сельском поселении Ново-Полтавское 7 многоквартирных домов, дворовые территории которых требуют благоустройства, а также общественные территории: площадь, прилегающая к  МКУК «КДЦ с.Ново-Полтавского» и памятнику погибшим в годы ВОВ и планируемый парк, прилегающий к сельской школе, который необходимо создать и обустроить. 
Ключевую роль в создании и управлении городской средой играет участие жителей многоквартирных домов и неравнодушного населения за свое село в обсуждении проектов благоустройства общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, парков, иных территорий). 
Должен быть обеспечен принципиально новый уровень взаимодействия с общественностью при принятии решений, касающихся городской среды и учет результатов общественных слушаний при принятии решений.  
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно: 
повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами); запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами; запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству; сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, улучшить условия для массового отдыха жителей села.
Сфера благоустройства сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района, может быть охарактеризована в том числе показателями, указанными в таблице 1, 2, 3.
Таблица №1

Данные
о дворовых территориях и общественных местах
по сельскому поселению Ново-Полтавское 

	Наименования муниципального образования
	Количество дворовых территорий (всего)
	Sобщ.
дворовых территорий,
м2
	Количество и площадь дворовых территорий, требующих благоустройства,
ед./м2
	Ориентировочная стоимость благоустройства дворовых территорий
(тыс. руб.)
	Количество парков
(всего)
	Sобщ.
парков,
м2
	Ориентировочная стоимость благоустройства парков
(тыс. руб.)
	Количество площадей
(всего)
	Sобщ.
площадей,
м2
	Ориентировочная стоимость площадей
(тыс. руб.)

	с.п.Ново-Полтавское
	7
	9932
	7/9932
	1 932,00
	1
	7600
	728,970
	1
	1000
	612,986



Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории с.п. Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района, на которых планируется благоустройство, утверждается в соответствии с таблицей № 2.
                                                                                                              Таблица № 2
	 №п/п
	         Адрес многоквартирного жилого дома

	1
	КБР, Прохладненский район, с.Ново-Полтавское, ул. Третьякова, 111

	2
	КБР, Прохладненский район, с.Ново-Полтавское, ул. Третьякова, 113

	3
	КБР, Прохладненский район, с.Ново-Полтавское, ул. Третьякова, 115

	4
	КБР, Прохладненский район, с.Ново-Полтавское, ул. Третьякова, 117

	5
	КБР, Прохладненский район, с.Ново-Полтавское, ул. Третьякова, 119 

	6
	КБР, Прохладненский район, с.Ново-Полтавское, ул. Третьякова, 120 



Перечень общественных территорий, расположенных на территории с.п. Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района, на которых планируется благоустройство  на  2018-2022 годы, утверждается в соответствии с таблицей № 3.
                                                                                                                  Таблица № 3
	№п/п
	     Перечень   общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы

	1
	Пришкольный парк, ул.Третьякова,121

	2
	Площадь, прилегающая к памятнику, ул.Третьякова,126-128



2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи
в сфере благоустройства сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района.
Настоящая Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", приоритетным проектом "Формирование комфортной городской среды", утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. N 10), постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", государственной программой Кабардино-Балкарской Республики "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением от 31 августа 2017 г. 156-пп.
Одним из основных стратегических направлений развития сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной среды сельского поселения Ново-Полтавское, обеспечение возможности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства муниципального образования.
Целью муниципальной программы является  повышение уровня благоустройства территорий общего пользования сельского поселения Ново-Полтавское, а также дворовых территорий многоквартирных домов.
Основными задачами по созданию комфортной городской среды являются:
организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования сельского поселения, организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  сельского поселения, а также повышение уровня вовлеченности заинтересованности граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству мест общего пользования и дворовых территорий и привлечение на их реализацию финансовых ресурсов из разных источников.  
Срок реализации муниципальной программы - 2018-2022 годы,  этапы не предусмотрены. 
 В ходе реализации муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций социально-экономического развития сельского поселения. 
Состав показателей муниципальной программы определён исходя из принципов необходимости и достаточной информации для характеристики достижений целей и решения задач муниципальной программы в рамках реализуемых мероприятий. 
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере благоустройства. 
Перечень целевых показателей муниципальной программы по годам её реализации приведён в приложении №1 к муниципальной программе. 
3. Характеристика основных мероприятий программы.
Основные мероприятия Программы будут осуществляться:
в области благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;
в области благоустройства территории общего пользования;
в области планировки и обустройства места массового отдыха населения (парка). 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №2 к муниципальной программе. 
4.  Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением
Орган местного самоуправления - получатель субсидии, разрабатывает и утверждает муниципальную программу по формированию современной городской среды на 2018 - 2022 годы в срок до 31 декабря 2017 г. в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, обеспечивает реализацию программы, в том числе проводит отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством.
Местная администрация сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района в рамках реализации Программы обеспечивает:
заключение соглашений с муниципальными образованиями - получателями субсидии;
общее руководство и управление реализацией Программы;
координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района в части обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных Программой;
постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников.
Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства
Одним из условий реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" является активное вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу. Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего пользования, должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования, дворовых территорий, а также мнения граждан, проживающих в МКД, расположенном в данном дворе, и других заинтересованных лиц. Возможно финансовое и (или) трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Местная администрация может привлекать к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческие строительные отряды, собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, других заинтересованных лиц.
При реализации комплексного благоустройства и развития городской среды органу местного самоуправления рекомендуется создавать механизмы для обеспечения общественного участия в процессе принятия решений по изменению, реконструкции и преобразованию городской среды с вовлечением жителей, местных сообществ, активистов, представителей административных структур, локального бизнеса, инвесторов, представителей экспертного сообщества и других заинтересованных сторон для совместного определения целей и задач развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей, совместного принятия решений, разрешения конфликтов и повышения эффективности проекта.
В общественных обсуждениях проектов комплексного благоустройства общественных пространств могут принимать участие:
жители прилегающих территорий;
собственники и арендаторы прилегающих земельных участков и территорий;
отдельные группы пользователей территории (велосипедисты, спортсмены, лыжники);
представители бизнес-сообществ и местные предприниматели;
представители местных властей, общественных объединений и организаций, архитекторы, дизайнеры, городские активисты;
различные возрастные и социальные группы: дети, подростки, молодежь, школьники и студенты, мамы с маленькими детьми, люди среднего возраста, старшее поколение и пожилые люди;
люди с ограниченными физическими возможностями;
другие потенциально заинтересованные стороны.
При проектировании дворовых территорий участниками общественных обсуждений должны выступать собственники и арендаторы жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, представители организаций, расположенных на территории, а также представители управляющих и обслуживающих организаций.
Местные жители и другие заинтересованные стороны могут выступать инициаторами по следующим вопросам, связанным с реализацией программных мероприятий:
принимать участие в процессах формирования задания на проектирование объектов благоустройства, проектирования объектов благоустройства, не требующих специальных допусков, лицензий или высокопрофессиональных навыков, в обсуждении проектов на этапе разработки эскизного проекта;
принимать участие в реализации проектов и осуществлять работы (например, при развитии дворовых территорий, создании детских игровых и обучающих пространств и т.п.);
участвовать в оценке качества и эффективности реализованного проекта, участвовать в регулярной оценке эксплуатации территории и выдвигать собственные предложения и инициативы по улучшению объекта.
Общественные обсуждения дворовых территорий могут быть организованы во дворах МКД, а также библиотеках, школах, других общественных центрах, расположенных в непосредственной близости к проектируемой территории и хорошо знакомых местным жителям.
Организация общественного участия состоит из:
предпроектного этапа, направленного на разработку задания на проектирование, отражающего запросы жителей, проведения анализа сбора данных о существующем использовании территории, основных проблемах, сбор идей-пожеланий от жителей посредством анкетирования, опросов, интервью;
общественных обсуждений и согласования эскизного проекта развития территории после его публичной презентации, по итогам которых в концепцию проекта вносятся изменения и дополнения;
разработки проектной документации и реализации проекта, которая осуществляются при участии рабочей группы, сформированной местными жителями;
оценки качества реализованного проекта, его соответствия проекту и пожеланиям горожан, проводимой с участием местных жителей.
По итогам проведения общественного обсуждения необходимо проанализировать собранные данные и оформить отчет.
Программа будет реализовываться в период с 2018 по 2022 год.
Решение задач муниципальной программы обеспечивается посредством реализации основных мероприятий муниципальной программы. 

5. Ожидаемые конечные результаты программы.
 Оценка планируемой эффективности программы.
Успешное выполнение задач программы позволит:
· повысить комфортность проживания и жизнедеятельности граждан, 
· увеличить площадь озеленения села, 
· увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, 
· обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, 
· улучшить условия для отдыха, занятий спортом 
· повысить привлекательность поселения. 
Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и ожидаемой эффективности подпрограммы будут являться выполнение мероприятий и достижение целевых показателей, приведенных в приложении N 1 к Программе.
6. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий, общественных и иных организаций в реализации программы.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий  по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. 
Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.  
Финансовое  и (или) трудовое    участие  заинтересованных   лиц  в   выполнении  мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться  документально в зависимости от избранной формы такого участия. 
7. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования программы составляет 2 893,763 тыс. рублей, в том числе:  
Таблица №4 
	Годы реализации
	
	Объем финансирования, тыс. рублей

	
	
всего
	в разрезе источников финансирования

	
	
	федеральный бюджет
	республиканский бюджет
	местный
бюджет
	внебюджетные источники

	1  
	2  
	3  
	4  
	5  
	6  

	2018 
	1 109,718
	1 020,941
	66,583
	22,194
	0

	2019 
	728,970
	670,652
	43,738
	14,579
	0

	2020 
	442,089
	406,722
	26,525
	8,842
	0

	2021
	612,986
	563,947
	36,779
	12,260
	0

	2022
	0
	0
	0
	0
	0


Субсидии из федерального и  республиканского бюджета будут предоставляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2017 г. №156-пп. 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета сельского поселения Ново-Полтавское подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.  
8. Описание мер государственного регулирования
и управления рисками реализации Программы
В процессе реализации Программы возникают следующие риски, затрудняющие или делающие невозможным её выполнение. 
1. Бюджетный риск или риск ухудшения состояния экономики. Грозит снижением бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению, темпов экономического роста и доходов населения. Данный риск может сделать невозможным выполнение своих обязательств как местного бюджета, так и республиканского. 
2. Социальные риски. Связаны с низкой социальной активностью населения, отсутствием практики массового участия в благоустройстве домовых территорий. 
3. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить как низкий. 
4. Контрактный риск. Невыполнение подрядчиками контрактных обязательств. Риск минимизируется осуществлением систематического контроля за ходом выполнения работ со стороны ответственного исполнителя Программы. 
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие внешние риски реализации Программы:
законодательные риски, связанные с несовершенством законодательной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на реализацию основных мероприятий Программы, оптимизацией расходов при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местного бюджета сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий Программы, а также снижение эффективности использования выделяемых бюджетных средств.
Внешними рисками реализации программы являются действие обстоятельств непреодолимой силы и изменение федерального законодательства.
К внутренним рискам реализации Программы относятся следующие организационные и управленческие риски:
недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках реализации Программы;
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;
разрозненные действия исполнительных органов местного самоуправления, снижение их ответственности за реализацию мероприятий Программы;
недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при возникновении внешних рисков реализации Программы.
В целях минимизации указанных рисков реализации Программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации Программы:
оперативный мониторинг реализации Программы;
оперативное реагирование на изменения в федеральном законодательстве;
определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;
своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.
Финансирование основных мероприятий Программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга хода и эффективности ее реализации в отчетном периоде.
8. Обобщенная характеристика подпрограмм
и основных мероприятий Программы
Система подпрограмм Программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач Программы, и состоит из двух подпрограмм.
Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования" направлена на обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД муниципального образования в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
В рамках подпрограммы решается задача обеспечения проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД поселения в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит благоустройство дворовых территорий поселения к 2022 году с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения
Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных территорий и иных территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения" направлена на обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.
В рамках подпрограммы решается задача обеспечения проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.
Мероприятия Подпрограмм, предусматривающие реализацию финансовых механизмов, предполагается осуществлять за счет:
субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование расходов по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами по благоустройству дворовых, общественных территорий и обустройству территорий массового отдыха населения (парков);
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципального образования на финансирование расходов по формированию городской среды;
средств местных бюджетов;
Объем финансирования Подпрограмм за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики ежегодно уточняется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете и законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год.
Межбюджетные трансферты федерального бюджета предоставляются в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды, а также на обустройство мест массового отдыха населения.
Средства федерального бюджета включены в консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики и используются на предоставление субсидий на формирование городской среды, в том числе на благоустройство дворовых территорий МКД и наиболее посещаемых территорий общего пользования населенного пункта, а также на обустройство мест массового отдыха населения. 
Программой предусматривается выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования, включенных в Программу исходя из минимального перечня работ по благоустройству. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий включает:
- ремонт асфальтного покрытия дворовых проездов и тротуаров; 
- обеспечение освещения территорий;
- установка скамеек, урн.

9. План реализации муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района
на 2018 - 2022 годы»
                                                                                                                  Таблица 5
	Наименование контрольного события программы
	статус
	Ответственный исполнитель
	Срок наступления контрольного события (дата)

	
	
	
	2018 год

	
	
	
	1 квартал

	     2 квартал
	3
квартал

	4 квартал


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Контрольное событие № 1
	Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу ул. Третьякова, д. 111,113,115,117,119
	Местная администрация с.п. Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района
	
	
	

	20.12



	Наименование контрольного события программы
	статус
	Ответственный исполнитель
	Срок наступления контрольного события (дата)

	
	
	
	2019 год

	
	
	
	1 квартал

	     2 квартал
	3
  квартал

	4 квартал


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Контрольное событие № 1
	Благоустройство общественной территории -пришкольного парка, расположенного по адресу ул.Третьякова,121
	Местная администрация с.п. Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района
	
	
	


	20.12



	Наименование контрольного события программы
	статус
	Ответственный исполнитель
	Срок наступления контрольного события (дата)

	
	
	
	2020 год

	
	
	
	1 квартал

	     2 квартал
	3
  квартал

	4 квартал


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Контрольное событие № 1
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Третьякова, д. 120
	Местная администрация с.п. Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района
	
	
	

	20.12



	Наименование контрольного события программы
	статус
	Ответственный исполнитель
	Срок наступления контрольного события (дата)

	
	
	
	2021 год

	
	
	
	1 квартал

	     2 квартал
	3
  квартал

	4 квартал


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Контрольное событие № 1
	Благоустройство общественной территории –площади, прилегающей к памятнику, расположенной по адресу ул.Третьякова,126-128
	Местная администрация с.п. Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района
	
	
	


	20.12



10. Подпрограммы Программы
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
	Наименование Подпрограммы
	"Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования"

	Основание для разработки Подпрограммы
	Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
 Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Местная администрация сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

	Соисполнители муниципальной подпрограммы
	отсутствуют

	Цели подпрограммы
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Ново-Полтавское в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству

	Задачи подпрограммы
	Основными задачами Программы являются:
1) Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  сельского поселения Ново-Полтавское исходя из минимального перечня работ по благоустройству. 
2) Повышение уровня вовлеченности заинтересованности граждан, организаций в реализации мероприятий по дворовых территорий.

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	Повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов – 6 ед.

	Срок реализации подпрограммы
	2018-2020 годы

	Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам и уровням бюджетов)
	общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в 2018 - 2022 годах за счет всех источников финансирования составит 1 551,806 тыс. руб<*>, из них:
средства федерального бюджета(92%) – 1 427,661 тыс. руб, в том числе на:
2018 г. – 1 020,941 тыс. руб.
2020 г. – 406,722 тыс. руб.
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики(6%)  – 93,108 тыс. рублей, в том числе на:
2018 год – 66,583 тыс. рублей;
2020 год – 26,525 тыс. рублей;
средства местного бюджета сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района(2%)  – 31,036 тыс. рублей, в том числе на:
2018 год – 22,194 тыс. рублей;
2020 год – 8,842 тыс. рублей;
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования – 1 551,806 тыс.руб., в том числе по годам:
2018 г. – 1 109,718 тыс. руб.
2020 г. – 442,089 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; 
- улучшение внешнего облика поселения.


10.1. Характеристика подпрограммы
На территориях муниципального образования расположены 7 дворовых территорий общей площадью 9932 кв. м.  Шесть дворовых территорий общей площадью 9162 кв.м. после поступления заявок было решено включить в программу.
Комфортность проживания в МКД определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивных игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации отдыха для взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, площадок для выгула собак, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.
Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории с.п. Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района, на которых планируется благоустройство, представлена в таблице 6.
Таблица 6
Данные о дворовых территориях 
	Наименования муниципального образования
	Количество дворовых территорий (всего)
	Sобщ.
дворовых территорий,
м2
	Количество и площадь дворовых территорий, требующих благоустройства,
ед./м2
	Ориентировочная стоимость благоустройства дворовых территорий
(тыс. руб.)

	с.п.Ново-Полтавское
	6
	9162
	6/9162
	1 551,806



10.2. Приоритеты государственной политики, цели и задачи подпрограммы. 
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач,
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы планируется за счет реализации одного основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.
В рамках решения задачи "Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселений в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству" планируется реализовать следующие меры:
вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта государственной (муниципальной) программы;
В целях реализации основного мероприятия "Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству" планируется осуществлять работы по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установленного в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169.
Также в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть оснащение дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе инвалидов и маломобильных групп.
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018, 2020 годах, этапы реализации не выделяются.
10.3. Обобщенная характеристика
основных мероприятий подпрограммы
Главной целью подпрограммы является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения задачи обеспечения проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
10.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2018 - 2020 годах составляет 1 551,806 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1 427,661 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 93,108 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 31,036 тыс. рублей. 
10.5. Описание мер государственного регулирования
и управления рисками реализации подпрограммы
Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетов всех уровней.
10.6. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и ожидаемой эффективности подпрограммы будут являться выполнение мероприятий и выполнение целевых показателей, приведенных в приложении N 1 к Программе.

11. Подпрограммы Программы
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
	Наименование Подпрограммы
	"Благоустройство общественных территорий и иных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения"

	Основание для разработки Подпрограммы
	Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
 Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Местная администрация сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

	Соисполнители муниципальной подпрограммы
	отсутствуют

	Цели подпрограммы
	Повышение уровня благоустройства общественных территорий и иных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения сельского поселения Ново-Полтавское в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству

	Задачи подпрограммы
	Основными задачами Программы являются:
1) Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения сельского поселения Ново-Полтавское исходя из минимального перечня работ по благоустройству. 
2) Повышение уровня вовлеченности заинтересованности граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения.

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	Повышение доли благоустроенных общественных территорий – 2 ед.

	Срок реализации подпрограммы
	2018-2020 годы

	Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам и уровням бюджетов)
	Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в 2018 - 2022 годах за счет всех источников финансирования составит 1 341,957 тыс. руб<*>, из них:
средства федерального бюджета(92%) – 1 234,599 тыс. руб, в том числе на:
2019 г. – 670,652 тыс. руб.
2021 г. – 563,947 руб.
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики(6%)  – 80,517 тыс. рублей, в том числе на:
2019 год – 43,738 тыс. рублей;
2021 год – 36,779 руб.;
средства местного бюджета сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района(2%)  – 26,839 тыс. рублей, в том числе на:
2019 год – 14,579 тыс. рублей;
2021 год – 12,260 руб.;
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования – 1 341,957тыс.руб., в том числе по годам:
2019 г. – 728,970 тыс. руб.;
2021 год – 612,986 тыс.руб.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	- увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования соответствующего функционального назначения; 
- улучшение внешнего облика поселения


11.1. Характеристика подпрограммы
На территориях муниципального образования расположены 2 территории общего пользования общей площадью 8600 кв. м. 
Безусловным украшением нашего поселения, определяющим его лицо и своеобразие, является площадь, расположенная в центре села. Речь идет о святом месте, где воздвигнут памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны; где находится могила, в которой захоронены останки 36 неизвестных солдат, защищавших наше село; где ежегодно на праздники и дни скорби собираются потомки чтобы почтить память. Другим, немало важным объектом сельского поселения является пришкольный парк, который надо распланировать и благоустроить. На его территории ежегодно проводятся спортивные соревнования районного масштаба. К нам приезжают гости из соседних республик для участия в культурно-спортивном празднике памяти полного кавалера ордена славы И.Радченко. На школьном стадионе отсутствуют деревья, скамейки, что доставляет неудобства. Сельской молодежи негде проводить свободное время.  Благоустройство площади и пришкольного парка позволит решить проблему сельского поселения и крайне необходимо для села и подрастающего поколения! 
Перечень общественных территорий домов, расположенных на территории с.п. Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района, на которых планируется благоустройство, представлена в таблице 7.
Таблица 7
Данные о территориях общего пользования 
	Наименования муниципального образования
	Количество общественных территорий (всего)
	Sобщ.
общественных территорий,
м2
	Количество и площадь общественных территорий, требующих благоустройства,
ед./м2
	Ориентировочная стоимость благоустройства общественных территорий 
(тыс. руб.)

	с.п.Ново-Полтавское
	2
	8600
	2/8600
	1 341,957



11.2. Приоритеты государственной политики, цели и задачи подпрограммы. 
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач,
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы планируется за счет реализации одного основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.
В рамках решения задачи "Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий поселений в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству" планируется реализовать следующие меры:
вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта государственной (муниципальной) программы;
В целях реализации основного мероприятия "Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству" планируется осуществлять работы по оснащению общественных территорий элементами благоустройства исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установленного в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169.
Также в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть оснащение общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе инвалидов и маломобильных групп.
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2019, 2021 годах, этапы реализации не выделяются.
11.3. Обобщенная характеристика
основных мероприятий подпрограммы
Главной целью подпрограммы является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий общего пользования соответствующего функционального назначения муниципального образования в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения задачи обеспечения проведения мероприятий по благоустройству территорий общего пользования соответствующего функционального назначения муниципального образования исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
11.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2019, 2021 годах составляет 1 341,957 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1 234,599 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 80,517 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 26,839 тыс. рублей. 
11.5. Описание мер государственного регулирования
и управления рисками реализации подпрограммы
Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетов всех уровней.
11.6. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и ожидаемой эффективности подпрограммы будут являться выполнение мероприятий и выполнение целевых показателей, приведенных в приложении N 1 к Программе.




















Приложение №1 
к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы
 в сельском поселении Ново-Полтавское 
Прохладненского муниципального района КБР» 
С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы
в сельском поселении Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР»

	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (год)

	
	
	
	2018 
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий 
	Ед. 
	5
	
	1
	
	

	2
	Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых территорий
	Проценты 
	71,4
	
	14,3
	
	

	3
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) 
	Проценты 
	12,5
	
	3,0
	
	

	4
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	Ед. 
	
	1
	
	1
	

	5
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	Га. 
	
	0,76
	
	0,1
	

	6
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	Проценты 
	
	88,4
	
	11,6
	

	7 
	Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  
	Проценты 
	
	
	
	
	


















Приложение №2 
к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы
 в сельском поселении Ново-Полтавское 
Прохладненского муниципального района КБР» 


Минимальный перечень работ
по благоустройству дворовых  территорий многоквартирных домов
и общественных территорий сельского поселения.

	Виды работ
	Визуализация

	1. Ремонт асфальтного покрытия дворовых проездов


	[image: C:\Documents and Settings\1\Мои документы\отдел архитектуры и строительства\Правила благоустройства территории с.п\примеры программ по благоустройству\фото\TDM_4f15d69c9dff2.jpg]

	2. Обеспечение освещения дворовых территорий



	

	3. Установка скамеек
	[image: http://russgorki.ru/upload_modules/goods/goods/images/1145cd25aa71c07761a320f309dbe54f.jpg]

	4. Установка урн
	[image: Урна для улиц с крышкой без пепельницы в Перми]
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Приложение №3 
к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
 в сельском поселении Ново-Полтавское 
Прохладненского муниципального района КБР» 

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                   основных мероприятий муниципальной программы«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в сельском поселении Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР»
	N
п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия
	Координатор, исполнители подпрограммы, основного мероприятия
	Срок выполнения
	Ожидаемый непосредственный результат

	
	
	
	начало реализации
	окончание реализации
	

	1. Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании"

	1
	Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселения в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству:
1.ремонт дворового проезда и тротуаров, 2.обеспечение освещения дворовых территорий,
3. установка скамеек, урн для мусора
	Местная администрация с.п.Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района 
	2018
	2020
	Благоустройство 6 дворовых территорий многоквартирных домов

	2. Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных территорий и иных территорий  муниципального образования соответствующего функционального назначения"

	1
	Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству:
1.ремонт дворового тротуаров, 2.обеспечение освещения территорий,
3. установка скамеек, урн для мусора
	Местная администрация с.п.Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района 
	2019
	2021
	Благоустройство 2 общественных территорий
























	Приложение №4 
к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
 в сельском поселении Ново-Полтавское 
Прохладненского муниципального района КБР» 
 Единичные расценки  

	на ремонт дворовых проездов

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
измер.
	Стоимость единицы, руб.

	
	
	
	всего
	эксплуатации машин

	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(100 м3)
НР (321 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (266 руб.)
СП (193 руб.): 95%*0.85 * 0,9 от ФОТ (266 руб.)
	м3
	3551,63
195,7
	3338,85
278,65

	2
	Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм (м3)
	м3
	149,4
	

	3
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
(100 м)
765,59 = 3 226,95 - 3,9 x 592,76 - 0,17 x 880,01
НР (789 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (654 руб.)
СП (475 руб.): 95%*0.85 * 0,9 от ФОТ (654 руб.)
	м
	765,59
643,64
	78,78
9,64

	4
	Бетон тяжелый, класс: В10 (М150) (м3)
	м3
	490
	

	5
	Камни бортовые вибропрессованные "FARBSTEIN": тротуарные, размер 1000х200х80 мм, серые (шт)
	шт.
	47,25
	

	6
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2)
НР (426 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (353 руб.)
СП (257 руб.): 95%*0.85 * 0,9 от ФОТ (353 руб.)
	м2
	2984,49
368,45
	2385,37
263,01

	7
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т)
	т
	1690
	

	8
	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип: I (т)
	т
	294,79
	

	9
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
(1000 м2)
НР 142%*0,85 от ФОТ
СП 95%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	м2
	3,97
0,87
	3,1

	10
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т)
	т
	1690
	

	11
	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип: I (т)
	т
	294,79
	



Приложение №5 
к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
 в сельском поселении Ново-Полтавское 
Прохладненского муниципального района КБР» 
Единичные расценки 
на освещение дворовых территорий
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
измер.
	Стоимость единицы, руб.

	
	
	
	всего
	эксплуатации машин

	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда

	1
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
(100 м3)
НР (7 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (11 руб.)
СП (4 руб.): 45%*0.85 * 0,9 от ФОТ (11 руб.)
	м3
	1201,2
1201,2
	 

	2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
(100 м3)
НР (1 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (1 руб.)
СП 45%*0.85 * 0,9 от ФОТ
	м3
	729
729
	 

	3
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
(т)
НР (220 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (246 руб.)
СП (113 руб.): 60%*0.85 * 0,9 от ФОТ (246 руб.)
	т
	1611,38
284,21
	1327,17
124,97

	4
	Болты с гайками и шайбами  диаметром: 20-22 мм
(т)
	т
	13560
	 

	5
	Опора несиловая фланцевая граненая коническая
(шт)
	шт
	1509,69
	 

	6
	Бетонирование опор
(100 м3)
НР (13 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (15 руб.)
СП (7 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ (15 руб.)
	м
	3897,23
1404
	1587,74
244,51

	7
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
(1000 м)
НР (91 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (102 руб.)м
СП (47 руб.): 60%*0.85 * 0,9 от ФОТ (102 руб.)
	м
	11146,19
620,43
	3090,02
399,08

	8
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р2-95
(100 шт)
	шт
	3133
	 

	9
	Колпачки: герметичные СЕ 6.35 (СИП)
(100 шт)
	шт
	2068
	 

	10
	Хомут стяжной (СИП) Е778
(100 шт)
	шт
	194
	 

	11
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х10-0,6/1,0
(1000 м)
	м
	2958,44
	 

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
НР (1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1 руб.)
СП (1 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (1 руб.)
	м
	27,29
17,2
	1,78
0,26

	13
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки: АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
(1000 м)
	м
	1364,31
	 

	14
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
(шт)
45,92 = 197,18 - 1,06 x 142,70
НР (44 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (54 руб.)
СП (32 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (54 руб.)
	шт
	45,92
26,64
	3,55
0,5

	15
	Кронштейн для установки светильников У116 У3
(шт)
	шт
	87,77
	 

	16
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами:светодиодный
(шт)
НР (32 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (40 руб.)
СП (23 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (40 руб.)
	шт
	109,74
15,33
	44,93
4,42

	17
	Светильник уличный GM: U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K
(шт)
	шт
	1743,82
	 

	
	
	
	
	 




 



















Приложение №6 
к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
 в сельском поселении Ново-Полтавское 
Прохладненского муниципального района КБР» 

Единичные расценки 
на установку малых архитектурных форм.
	
	Наименование работ
	ед.
измер.
	всего
	эксплуата-
ции машин

	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда

	1
	Монтаж:малых архитектурных форм ( прим.) (т)
НР (136 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (178 руб.)
СП (116 руб.): 85%*0.85 * 0,9 от ФОТ (178 руб.)
	т
	1032,79
883,28
	80,57
4,94

	2
	Устройство бетонной подготовки
(100 м3)
НР (14 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (16 руб.)
СП (8 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ (16 руб.)
	м3
	3897,23
1404
	1587,74
244,51

	3
	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт)
	шт
	524,2
	 

	4
	Скамья бульварная без спинки БС-1 (шт)
	шт
	700
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